**Logboek**

**Project: Online Elections**

**Klas: JLSVSOD3A Startdatum: 24-Sep-2024**

**Teamleden: Sofie Brink, Jack Dirk van Bommel, Stacey Peters**

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **04-10-2024** | Sprint nr.  **1** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Wireframes: Home, Login, Registration, Party Information, Voting.**  **Backend: Database object, User object, ERD User, Unit tests User**  **Other: Burndown chart, DoD, User stories** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden: Ziekte  Oplossing: Inhalen wat er is gemist | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |


*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **09-10-2024** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Wireframes: Government Home, Party Leader Home, Election Results, Party Members Mutation, Candidate Selection, Party Creation, Election Create**  **Backend: Election Object, User Eligibility, Party Object, Login Page, Registration Page, Election Creation Page, Home Page.**  **Frontend: NAV, Home, Login, Register, Election Creation**  **Database: ERD Election, ERD Party** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **16-10-2024** | Sprint nr.  **3** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Wireframes: New Candidate Order**  **Backend: Party Mutation, Party Member Mutation, Party Leader Object**  **Frontend: Create Party, Party Mutation, Party Member Mutation, View Party, List Parties**  **Database: Elect Members Object, Party Object** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  2 van de 3 teamleden hebben problemen in hun persoonlijke leven.  Oplossing:  Jack gaat professionele hulp zoeken. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  User Story 05 is gecompliceerder dan verwacht en kost meer tijd.  Oplossing:  Extra tijd in het project moeten steken. | | |

**

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **21-10-2024** | Sprint nr.  **4** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Wireframes: Election Information Page**  **Backend: Vote Object, Vote Page, Send Emails page, Email Account**  **Frontend: Vote Page, Send Emails page.**  **Database: Vote Object, Export ERD, Votes Seeder** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Uitgevallen teamlid zorgt voor extra druk op de rest van het team.  Oplossing:  Laastste lootjes leggen en het project afmaken. | | |

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: | Sprint nr. |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: | Sprint nr. |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |